Plan del Proyecto CMMI Nivel 2

COMUCTIVA

JHORMAN FABIAN SEGURA MENDEZ

MATEO SUAREZ MOLANO

MARIA CAMILA CASTRO CASTILLO

MARIA DEL MAR SANCHEZ RIOS

LORAYNNE ALEXANDRA URREGO HERNANDEZ

FICHA: 2996250

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

BOGOTÁ D.C.

FEBRERO 2026

Plan del Proyecto CMMI Nivel 2

- Información General del Proyecto

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Nombre del Proyecto | COMUCTIVA – Plataforma de comercio justo |
| Cliente | Comunidad de campesinos y consumidores locales |
| Patrocinador | Equipo desarrollador (proyecto académico SENA) |
| Jefe del Proyecto | Jhorman Fabian Segura Mendez |
| Fecha Inicio | 19-08-2025 |
| Fecha Final | 27-03-2026 |
| Duración | 7 meses |
| Metodología | Scrum + CMMI Nivel 2 |
| Presupuesto | 95.000.000 |
| Versión | 1.0 |

- Alcance del Proyecto

Desarrollar una plataforma web que permita conectar campesinos con consumidores finales, facilitando la compra y venta de productos agrícolas de manera directa, promoviendo la transparencia, sostenibilidad y comercio justo.

### Incluye:

- Registro e inicio de sesión de usuarios

- Gestión de perfiles

- Publicación de productos

- Búsqueda y filtrado

- Carrito de compras

- Sistema de pagos (simulación)

- Historial de pedidos

- Comentarios y calificaciones

- Plataforma web

- Aplicación móvil

No incluye:

- Integración con sistemas bancarios reales

- Implementación de blockchain o códigos QR

- Pasarelas de pago reales (solo simulación)

- Funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial

- Requisitos Principales

  - Requerimientos Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-01 | Registro de usuarios | Alta |
| RF-02 | Inicio de sesión | Alta |
| RF-03 | Publicar productos | Alta |
| RF-04 | Buscar productos | Alta |
| RF-05 | Agregar al carrito | Alta |
| RF-06 | Ver historial de pedidos | Media |
| RF-07 | Calificar productos | Baja |

  - Requerimientos No Funcionales

| ID | Descripción | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Tiempo de respuesta < 2 segundos | Rendimiento |
| RNF-02 | Seguridad en autenticación (2FA) | Seguridad |
| RNF-03 | Disponibilidad 24/7 | Confiabilidad |
| RNF-04 | Interfaz amigable | Usabilidad |

- Planificación del Proyecto

4.1	Fase del Proyecto

| Fase | Descripción | Duración | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Definición del problema y alcance | Agosto - Septiembre 2025 | Equipo |
| Análisis | Levantamiento de requisitos | Septiembre - Octubre 2025 | Equipo |
| Diseño | Mockups, modelo relacional, diagramas | Octubre - Noviembre 2025 | Equipo |
| Desarrollo | Programación del sistema | Noviembre - Enero 2026 | Equipo |
| Pruebas | Validación y corrección de errores | Enero - febrero 2026 | Equipo |
| Despliegue | Entrega final e implementación | Febrero - Marzo 2026 | Equipo |

4.2 Cronograma de Gantt

El proyecto Workable fue desarrollado durante un periodo de 7 meses, dentro del programa ADSO. El desarrollo del sistema fue realizado por un equipo de 5 aprendices, quienes asumieron de manera integral las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y despliegue.

4.3 Presupuesto estimado

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Análisis y diseño | 30.000.000 |
| Desarrollo | 40.000.000 |
| Pruebas | 15.000.000 |
| Hosting | 10.000.000 |
| Total | 95.000.000 |

- Gestión de Requisitos(REQM)

- Requisitos definidos en el documento SRS

en la carpeta nombrada Documentacion se ubica toda la documentacion relacionada https://github.com/jhormanseg1030/Comuctiva_proyecto.git

- Requisitos Documentos en Jira

https://mariadelmarsanchez802.atlassian.net/jira/software/projects/PC/list?jql=project+%3D+PC+ORDER+BY+created+DESC&atlOrigin=eyJpIjoiYWQ1YmY4ODhkM2VjNGIwOGE0YjUxOWQyOGQ5OGVkYTAiLCJwIjoiaiJ9

- Control de Cambios mediante solicitudes formales (CR)

- Aprobación de clientes antes de implementación

- Trazabilidad matriz requisitos – Desarrollo – Pruebas

Remitir a pruebas POSTMAN:

https://jhormansegura2012-9055562.postman.co/workspace/jhorman-segura's-Workspace~16d99eac-cbdc-413d-8308-f62e4bb78826/collection/49534768-b2755f22-6337-4418-a880-568c6c8eda74?action=share&creator=53465854

- Gestión de Configuración (CM)

- Repositorio GitHub

https://github.com/jhormanseg1030/Comuctiva_proyecto.git

- Base datos:

https://github.com/jhormanseg1030/Base_De_Datos_Comuntiva.git

- Versiones del Git

- Ramas: Main, develop, feature

- Baselines por sprint

- Control de uso de Commits y Pull Requests, versionamiento por avances del proyecto

- Monitoreo y Control (PMC)

| Actividad | Frecuencia | Responsables |
| --- | --- | --- |
| Reunión Scrum | Diaria | Equipo |
| Reunión Sprint | Quincenal | Líder del proyecto |
| Seguimiento Avance | Semanal | Equipo |
| Control Presupuesto | Mensual | Líder del proyecto |

- Gestión de Riesgos

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en Desarrollo | Alto | Media | Sprint Cortos |
| Cambios frecuentes | Alto | Alta | Control de Cambios |
| Errores en el desarrollo | Media | Alta | Pruebas constantes |
| Fallas en el despliegue | Media | Media | Pruebas constantes |

- Aseguramiento de Calidad (PPQA)

- Pruebas Unitarias

- Pruebas Integración

- Pruebas de usuario

- Métricas de Medición (MA)

| Métrica | Formula/Descripción | Frecuencia |
| --- | --- | --- |
| Velocidad Sprint | Historia Completa | Quincenal |
| Defectos | #Errores encontrados | Semanal |

- Gestión de Proveedores (SAM)

| Proveedor | Servicio | Contrato | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Aws | Hosting | Mensual | Bueno |
| Git Hub | Repositorio | Anual | Excelente |

- Entregables

| Entregable | Fecha | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Documento de Requisitos | Agosto 2025 | Equipo |
| Documento SRS | Agosto 2025 | Equipo |
| Diseño del Sistema | Noviembre 2025 | Equipo |
| Aplicación Móvil | Diciembre 2025 | Equipo |
| Prototipo | Enero 2026 | Equipo |
| Sistema final | Febrero 2026 | Equipo |
| Manual Técnico | Marzo 2026 | Equipo |
| Manual Usuario | Marzo 2026 | Equipo |

- Aprobaciones